衛生福利部109年度辦理

「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」

申請作業須知

(第三次公告)

衛生福利部

中華民國109年10月21日

- 背景說明

我國高齡化速度到2020年將達16%，進入「高齡社會」，並預計將於8年內(至2026年)65歲以上老年人口所占比率將達20%，進入「超高齡社會」，並在10年內持續增加至2035年之27%。此外，根據國發會「中華民國人口推估（2018至2065年）」報告中預估，2020年平均每4.4人就要扶養1人，2030年則降到平均每2.7人扶養1人，2040年時平均每2人就要扶養1人，最後到2065年，降到1.2人扶養1人，未來扶養比將持續升高，社會負擔將日益加重。

根據衛生福利部(下稱本部)統計處106年老人狀況調查報告指出，65歲以上約有僅1.9%入住機構；另調查55歲以上住家宅者，對於未來生活無法自理時選擇進住機構之意願，顯示「入住機構費用是否有能力負擔」將是入住機構之重要考量因素；而對於目前55歲以上老人家庭組成獨居及雙老(僅與配偶同居)之人口占比已達37.8%，顯示潛在入住機構人口比例高。

然而，經本部調查，現有機構(老人福利機構、一般護理之家及榮民之家)供給不足，另全國占床率為8成，原因推論為現有機構對於部分區域可近性不高及現有機構之品質尚待提升。而民眾亦反映，部分區域無法在住家附近找到適合的住宿式機構或根本沒有機構，品質優良之機構也有一位難求的情形，故只能將長輩送至更遠的地方，無法時常探視長輩。

本部為因應住宿式長照機構需求人口數急遽升高之現象，透過本計畫布建住宿式機構公共化服務資源，提升長照住宿式資源不足地區之服務量能，以均衡各地民眾取得住宿式長照機構資源之可近性，並因應未來大量成長之床位數需求；希望在工作中的子女能夠對長輩安心托老，不因需要照顧而離職，影響我國勞動生產力；長照需求者能夠於平價、優質且接近住家的機構中接受照顧，實現在地化服務，以維持生活品質及便利家屬探視；輔導機構規模適中、品質兼具，期平衡機構營運效益並提供因地制宜之服務。

- 計畫目標：

本計畫為提升整體長照住宿式機構品質及服務量能，規劃於109-113年分年補助於住宿式資源不足地區新設立公共化住宿式長照機構，以均衡各地取得住宿式長照服務資源量能，並使民眾得以就近取得平價且優質的住宿式長照機構服務。

- 計畫內容

- 獎補助對象：

- 公立之醫療院所。

- 公立之社會福利機構。

- 中央各部會及直轄市、縣(市)政府。

- 獎補助條件及區域：

- 土地或建物屬各級政府公有、公營事業或公法人、農會或漁會所有。

- 設立或附設住宿式長照機構所在地，以本部盤點之長照住宿式服務資源尚待布建區域為限，共計規劃為52個生活圈，獎助方式以每1個生活圈擇優補助1處為原則，並依當地人口實際之住宿需求程度，由專家團隊評選後擇優補助，同時，符合本計畫申請公告獎助區域之申請案件，如通過審查，可於審查完畢及確認後，如有剩餘經費，得依計畫審查結果擇優依序納入補助。

- 公告區域如下表:

| 52個生活圈 |  |
| --- | --- |
| 縣市 | 鄉鎮區 |
| 1.雲林縣 | 1.莿桐鄉。2.東勢鄉、臺西鄉、四湖鄉。3.口湖鄉、水林鄉 |
| 2.南投縣 | 1.集集鎮、魚池鄉。2.水里鄉、信義鄉。3.國姓鄉。4仁愛鄉 |
| 3.苗栗縣 | 1.卓蘭鄉、大湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉。 2.公館鄉、頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉。3.獅潭鄉、泰安鄉 |
| 4.新北市 | 1.平溪區、雙溪區、貢寮區。2.石碇區、坪林區。3.金山區。4.烏來區 |
| 5.屏東縣 | 1.里港鄉 。2.林邊鄉、南州鄉。3.車城鄉、滿州鄉、牡丹鄉 4.霧臺鄉、瑪家鄉。5.泰武鄉、來義鄉。6.獅子鄉、枋山鄉 |
| 6.高雄市 | 1.新興區(註)。2.永安區、彌陀區。3.甲仙區、杉林區。4.田寮區。 5.茂林區、桃源區、那瑪夏區。 |
| 7.新竹縣 | 1.寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉。2.尖石鄉 |
| 8.嘉義縣 | 1.布袋鎮。2.鹿草鄉。3.大埔鄉。4.阿里山鄉 |
| 9.臺南市 | 1.安定區。2.左鎮區、龍崎區。3.南化區 。 |
| 10.彰化縣 | 1.線西鄉。2.大城鄉。3.二水鄉 |
| 11.臺東縣 | 1.池上鄉、海端鄉、延平鄉。2.鹿野鄉、東河鄉、長濱鄉。 3.達仁鄉、大武鄉。4.金峰鄉。5.(離島)綠島鄉、蘭嶼鄉 |
| 12.花蓮縣 | 1.瑞穗鄉。2.萬榮鄉。3.卓溪鄉 |
| 13.臺中市 | 1.大安區。2.和平區 |
| 14.桃園市 | 1.復興區 |
| 15.宜蘭縣 | 1.大同鄉 |
| 16.澎湖縣 | 全縣同屬一生活圈 |
| 17.連江縣 | 全縣同屬一生活圈 |
| 18.金門縣 | 全縣同屬一生活圈 |
| 備註: - 高雄市新興區生活圈已由鄰近區挹注滿足住宿式資源，本次公告獎助地區排除此生活圈。 - 澎湖縣、連江縣及金門縣屬離島地區，其地域上存有特殊性，爰全縣列屬同一生活圈；其個別鄉鎮完全無住宿式服務資源地區如下列： (1)澎湖縣：西嶼鄉、望安鄉、七美鄉 (2)連江縣：北竿鄉、莒光鄉、東引鄉 (3)金門縣：金沙鎮、金寧鄉、烈嶼鄉、烏坵鄉 |  |

- 獎補助項目及標準：補助新設立之長照機構住宿式服務類所需之必要建設或設備，獎助費用項目如下：

- 修繕費：每床最高補助新臺幣(以下同)100萬元。

- 新建費：每床最高補助150萬元。

- 可於核定金額內支應委託、設計、監造及酌含設備費(設備使用範圍應依長期照顧服務機構設立標準之住宿式長照機構寢室及衛浴設備之必要設備為限，申請時應檢附設備型錄，申請金額限於總核定金額之10%以內)。

- 獎補助原則：

- 每一長照資源不足區域最高補助一件申請案，應視當地資源之衡平性規劃設置床位數，每案最高補助上限為200床。

- 為因應未來機構之趨勢，本計畫規劃住宿式機構應朝向以1-2人房設計為宜，以符合機構使用者需求，並應減少設置多人房型，爰申請單位於規劃設置房型之比例，應符合以下範圍：

| 房型 | 1-2人房 | 3-4人房 | 5-6人房 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請床位占比(%) | 至少50% (A) | 100%-(A)-(B) | 上限20% (B) |

舉例：以申請200床為例，應設至少100床屬1-2人房型，5-6人房型則最多設置40床，餘則可設置3-4人房型。

- 本計畫經費長照服務發展基金支應，倘計畫年度獎補助款遭凍結或刪減，不能如期動支，本部得延後或調整變更經費或中止辦理支付之權利。

- 本計畫依「長期照顧服務資源發展獎助辦法」、「衛生福利部長照服務發展獎助作業要點」及「衛生福利部補（捐）助款項會計處理作業要點」辦理。

- 計畫執行期間：

- 既有建物翻修案：執行期間自計畫核定日起至112年12月31日止。

- 新建案：執行期間自計畫核定日起至113年12月31日止。

- 受理及申請方式

- 於109年度及110年度分別受理申請，申請單位應於該年度受理期限內，提具計畫申請表(附件一)及計畫申請書(附件二)及相關附件，向本部提出申請(郵戳為憑)，說明如下:

- 109年度申請案件自公告日起受理，申請單位應於109年10月31日前向本部提出申請。

- 110年度申請案件自110年1月4日起受理，申請單位應於110年2月9日前向本部提出申請。

- 計畫書規格：應以A4大小直式橫書及雙面印刷（中文字型標楷體，英文字型Times New Roman，標題字體大小16級，內文字體大小14級，行高16-21 pt，與前段距離0.5列等為原則），並請務必標示頁碼，計畫書之撰寫應力求詳盡完整，所送計畫申請書及相關附件資料須完備。

- 申請計畫書應檢附土地或建物使用權利證明文件，如尚未取得土地或建物所有權或使用權者，應檢附公有不動產管理機關同意配合提供之切結書，為非都市土地涉及變更編定者，應同時檢附奉准變更編定之證明文件。

- 申請單位函送之計畫申請書書面資料及相關證明文件影本，應按次序裝訂成冊1式10份、Word電子檔光碟1份，並以書面密封，寄送申請案件之外包裝上請註明「申請109(110)年度獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」及申請單位名稱、地址、連絡電話，以利收發人員辨識。

- 經費補助及費用支用規範，請依「衛生福利部109年度獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫經費編列基準說明」辦理(附件三)。

- 計畫申請書與相關附件資料，不予退還。

- 計畫書審查方式

- 本部將聘請專家予以審查評分，評選結果總平均70分以下者，將不列入獎助對象。

- 審查項目權重如下：

|  | 評審項目 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 計畫主題之重要性與適當性： 預期成果是否有益於長照資源不足地區發展住宿式服務資源之量能提升。 | 30 |
| 2 | 計畫內容之具體性及可行性： 計畫之實施方法及內容步驟等是否具體、可行，並明訂操作策略。 | 20 |
| 3 | 經費編列情形： 經費概算內容之項目應詳列說明。 | 20 |
| 4 | 計畫執行能力： 計畫之工作時程及人力配置適當，分工明確。 | 20 |
| 5 | 具有進度管制措施： 配合計畫預期目標，訂定明確進度管考之指標。 | 10 |

- 計畫書核定與簽約作業

計畫書經審查通過者，本部將函復核定之計畫，並通知辦理簽約事宜。

- 經費請領、核銷及撥付程序

本計畫分三期撥付款項，如下：

- 第一期款：申請單位與本部簽訂契約後，撥予申請單位契約價金15%。

- 第二期款：申請單位於取得長照機構籌設許可且完成工程發包後，檢送領據、核准籌設許可函文、籌設計畫書及工程發包相關契約書副本等文件函送本部申請，本部確認後將撥予申請單位契約價金55%。

- 第三期款：申請單位於取得長照機構設立許可證後，檢附成果報告1式2份(含光碟電子檔)、領據、結算驗收證明書(含工程結算經費表)及收支明細表等文件函送本部申請，本部確認後將核實撥付申請單位餘款。

- 本案核銷之支出原始憑證，請各公立醫療院所或社會福利機構、中央各部會、直轄市、縣(市)政府依規定審核，並妥善保存，以備審計機關及本部查核，除應依會計法及審計法第27條規定妥善保存外，已屆保存年限之銷毀，或有提前銷毀、毀損、滅失等情事時，應依政府會計憑證保管調案及銷毀應行注意事項規定辦理，並函知本部。

- 配合事項：

- 本計畫執行應依長期照顧服務法及相關子法規定、行政程序法及國有不動產撥用要點等相關法令規定辦理。

- 獎助對象係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人者，請填「公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表(附件四)」，如未揭露者依公職人員利益衝突迴避法第18條第3項處罰。

- 本部核定後，請依審查後修正之計畫書確實執行，本部得於執行期間派員至申請單位了解計畫執行情形或要求向本部簡報，申請單位須指派專人擔任窗口，處理計畫執行事宜。

- 申請單位申請本計畫或請款之資料，如發現有虛偽不實、違反契約書或重複申請其他政府機關(構)並獲得獎、補助之同性質計畫或方案者，本部得撤銷或廢止本計畫之全部或部分獎助金；已撥款者，並得追繳之。

- 受獎助之申請單位應配合事項：

- 申請單位於機構設立營運後，須配合本部「公共化住宿式長照機構服務之規劃」辦理 (例如：收費規定等)及應配合推動指定創新方案(例如：自立支援)。

- 有關取得本部獎助布建之公共化住宿式長照機構，應規劃於未來機構營運時，應優先提供服務予52個生活圈尚未布建地區之民眾使用。

- 本計畫如未能如期完成，得申請展延，每次展延以1年為限，至多展延3年。

- 接受本部補助之申請單位於3年內，不得主動辦理停業、歇業，或經主管機關依長期照顧服務法規定予以停業、廢止其設立許可，違者應返還全額獎助金；另外，應達平均佔床率60%，違者應按未達比例返還獎助金。若有不可抗力或因素或其他非可歸責之事由致未能達成者，得以書面詳述理由向地方政府說明並函轉本部申請展延1年。

- 本案經費部分來自菸品健康福利捐，依據菸害防制及衛生保健基金審議作業要點第20點第11款：「接受補（捐）助者，應於獲補助之各項服務、措施或活動所製作之單據、單張、文宣品、媒體傳播、活動舞台背景、出國報告、研究成果報告、訪問報告等補(捐)助項目或範圍明顯適當位置，註明主辦機關名稱及『菸品健康福利捐補助』等經費來源字樣。標示文字範例包括：「本經費來自菸品健康福利捐」、「使用菸捐挹注經費」、「經費來自菸捐」、「經費（部分經費）由衛生福利部運用菸捐支應」等經費來源字樣。

- 本計畫申請說明相關規定如有未詳盡事宜，依照本部獎補助相關規定辦理；本部亦將視業務需要，隨時以公文書補充或修正相關規定，並視同為契約內容。

- 如對本案內容有任何疑問，請洽本部長期照顧司王怡仁小姐，聯絡電話：(02)8590-6666分機6271。